SIGI ENTERPRISE

Documento Final del Sprint 3

Entradas, salidas, consulta de stock y reportes Excel

Proyecto: Sistema Integral de Gestión de Inventario
Estudiante: Klever Morales
Fecha: julio de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

El Sprint 3 completa los módulos operativos esenciales del sistema SIGI Enterprise. Se incorporan registros transaccionales de entradas y salidas, consulta de existencias en tiempo real, historial de movimientos y exportación de reportes en formato Excel. Con esta entrega, el sistema cubre los diez requisitos funcionales solicitados en el documento inicial.

# 2. Alcance del Sprint 3

Registrar entradas de inventario y aumentar automáticamente el stock.

Registrar salidas y validar que exista stock suficiente.

Consultar existencias por código, nombre, código de barras, categoría y estado.

Clasificar productos como NORMAL, BAJO o AGOTADO.

Consultar el historial de movimientos con stock anterior y posterior.

Generar reportes Excel de inventario y movimientos.

Aplicar permisos RBAC, CSRF, auditoría e idempotencia.

# 3. Arquitectura implementada

La solución mantiene la arquitectura MVC del proyecto. El controlador recibe la solicitud, el modelo ejecuta las reglas transaccionales en SQL Server y las vistas presentan formularios, consultas y reportes.

| Componente | Archivo principal | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Controlador | InventoryController.php | Entradas, salidas, stock y movimientos. |
| Modelo | Inventory.php | Transacciones, bloqueo de existencias y consultas. |
| Reportes | ReportController.php | Generación de archivos XLSX con PhpSpreadsheet. |
| Base de datos | 07_sprint3_inventario_reportes.sql | Tablas, permisos, índices y tipos de movimiento. |
| Vistas | views/inventario | Formularios y tablas responsive. |

# 4. Reglas de negocio

La cantidad debe ser mayor que cero.

Una salida no puede dejar el inventario en valores negativos.

La existencia se bloquea durante la transacción para evitar actualizaciones simultáneas incorrectas.

Cada movimiento guarda el stock anterior y el stock posterior.

El token de idempotencia evita registrar dos veces el mismo formulario.

La operación completa se confirma o revierte mediante una transacción.

# 5. Validación de requisitos funcionales

| Código | Requisito | Evidencia en SIGI | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RF1 | Permitir iniciar sesión. | Login, AuthController y AuthService. | CUMPLE |
| RF2 | Permitir registrar usuarios. | Módulo Usuarios. | CUMPLE |
| RF3 | Permitir administrar roles. | Roles y permisos RBAC. | CUMPLE |
| RF4 | Permitir registrar productos. | Formulario de Productos. | CUMPLE |
| RF5 | Permitir editar productos. | Edición en ProductController. | CUMPLE |
| RF6 | Permitir eliminar productos. | Eliminación lógica mediante cambio de estado. | CUMPLE |
| RF7 | Registrar entradas de inventario. | Ruta inventario/entrada. | CUMPLE |
| RF8 | Registrar salidas de inventario. | Ruta inventario/salida con validación de stock. | CUMPLE |
| RF9 | Consultar stock disponible. | Ruta inventario/stock con filtros. | CUMPLE |
| RF10 | Generar reportes de inventario. | Reportes XLSX de inventario y movimientos. | CUMPLE |

Resultado: 10 de 10 requisitos funcionales cubiertos (100%).

# 6. Casos de prueba funcionales

| ID | Prueba | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Registrar entrada válida | Aumenta el stock y crea movimiento. | APROBADO |
| CP-02 | Registrar salida válida | Reduce el stock y crea movimiento. | APROBADO |
| CP-03 | Salida mayor al stock | Rechaza la operación sin modificar existencias. | APROBADO |
| CP-04 | Cantidad cero | El formulario o servidor rechaza la operación. | APROBADO |
| CP-05 | Reenvío del formulario | No duplica el movimiento. | APROBADO |
| CP-06 | Buscar existencias | Devuelve coincidencias por código o nombre. | APROBADO |
| CP-07 | Filtrar por estado | Muestra normal, bajo mínimo o agotado. | APROBADO |
| CP-08 | Exportar inventario | Descarga un archivo XLSX válido. | APROBADO |
| CP-09 | Exportar movimientos | Descarga historial con trazabilidad. | APROBADO |
| CP-10 | Usuario sin permiso | El sistema bloquea el acceso. | APROBADO |

# 7. Evidencias de validación de interfaz

Las validaciones HTML5 complementan las validaciones del servidor. Las siguientes evidencias muestran controles de formato y longitud aplicados en el módulo de usuarios.

Validación de longitud mínima de contraseña.

Validación del formato de correo electrónico.

# 8. Instalación

Respaldar la carpeta C:\xampp\htdocs\SIGI y la base de datos SIGI.

Copiar la carpeta del Sprint 3 sobre el proyecto conservando el archivo .env.

Ejecutar database/07_sprint3_inventario_reportes.sql en SQL Server Management Studio.

Ejecutar composer install o composer update para instalar PhpSpreadsheet.

Ejecutar composer dump-autoload.

Asignar los nuevos permisos al rol correspondiente y realizar las pruebas.

# 9. Conclusiones

El Sprint 3 transforma el catálogo de productos en un sistema operativo de inventario. Las entradas y salidas se procesan mediante transacciones seguras; la consulta de stock ofrece visibilidad inmediata; y los reportes Excel permiten presentar y analizar la información. La matriz de trazabilidad confirma el cumplimiento de RF1 a RF10.

# 10. Recomendaciones

Ejecutar copias de seguridad periódicas.

Asignar permisos de entrada y salida solo a usuarios autorizados.

No modificar directamente la tabla Existencias; utilizar siempre los movimientos.

Probar el sistema en un entorno de pruebas antes de publicarlo.

Continuar con reportes PDF, multi-bodega y alertas automáticas como mejoras futuras.